### AI 驅動量化交易與分析平台 - 專案技術報告 V1.0

- 報告日期： 2025年8月16日

- 階段： 專案初始設定與基礎架構建置

1. 報告概述

本報告旨在詳細記錄「AI 驅動量化交易與分析平台」專案在**第一階段（基礎設施建置）**的完整開發過程、技術決策及關鍵步驟。報告內容涵蓋了從開發環境的標準化設定、Monorepo 專案結構的建立、容器化資料庫的配置與遷移，到後端 API 服務的初步實現。此文件將作為後續開發階段的重要技術參考和新成員的入門指南。

2.1. 核心技術

- 作業系統: Windows 11 (作為主要開發環境)。

- 版本控制: Git，所有程式碼皆託管於 GitHub 的 Monorepo (單一程式碼庫) 中。

- 容器化: Docker Desktop for Windows，用於在本機環境中以容器形式運行資料庫 (PostgreSQL) 和快取 (Redis)，確保開發環境與生產環境的一致性。

- 後端語言:

  - Python 3.11: 用於開發核心 API 服務。

  - Go 1.22: 預計用於開發高性能的數據獲取服務。

- 前端框架: React (TypeScript)，使用 Vite 作為建構工具。

2.2. Monorepo 專案結構

我們採用了 Monorepo 結構，將所有子專案放置於同一個 Git 儲存庫中，便於統一管理和版本控制。

2.3. 環境設定步驟與注意點

在初始設定過程中，我們解決了幾個關鍵的跨平台和工具配置問題：

- Python 依賴管理 (Poetry):

  - 問題: poetry install 失敗，提示 README.md 檔案不存在。

  - 原因: Poetry 預設將專案視為一個可發布的「函式庫」，因此需要元數據檔案。

  - 解決方案:

    - 在 backend/ 目錄下建立一個 README.md 檔案。

    - 在 backend/pyproject.toml 中加入 package-mode = false，明確告知 Poetry 這是一個「應用程式」，而非函式庫，使其僅管理依賴而不嘗試安裝專案本身。

- Windows 命令列工具:

  - 問題: touch 指令無法識別。

  - 原因: touch 是 Unix-like 系統的指令。

  - 解決方案: 在 Windows CMD 中使用 type nul > [filename] 或在 PowerShell 中使用 New-Item -ItemType File [filename] 來建立空檔案。

- Go 環境設定:

  - 問題: go 指令無法識別。

  - 原因: Go 的安裝路徑未被加入到 Windows 的系統環境變數 PATH 中。

  - 解決方案: 透過「編輯系統環境變數」介面，將 Go 的 bin 目錄 (通常是 C:\Program Files\Go\bin) 新增到 Path 變數中，並重啟終端機。

- Git 全域設定:

  - 問題: 首次 git commit 失敗，提示 Author identity unknown。

  - 原因: Git 需要知道提交者的姓名和信箱。

  - 解決方案: 執行 git config --global user.name "Your Name" 和 git config --global user.email "you@example.com" 進行一次性全域設定。

  - 注意點: 同時出現的 LF will be replaced by CRLF 警告，是關於不同作業系統換行符差異的提示。透過 git config --global core.autocrlf true 設定，可以讓 Git 在 Windows 環境下自動、正確地處理此問題。

3. 資料庫架構與實現

3.1. 容器化資料庫 (Docker & PostgreSQL)

- 技術選型: 選擇 PostgreSQL 15 作為我們的關聯式資料庫，並透過 Docker Compose 進行管理。

- 優點:

  - 環境隔離: 避免在本機直接安裝資料庫，保持開發環境乾淨。

  - 一鍵啟動: 團隊所有成員只需執行 docker-compose up 即可啟動一套完全相同的資料庫和 Redis 服務。

  - 部署一致性: 未來在雲端部署時，可以複用相同的容器化設定。

- 設定步驟:

  - 在 docker/ 目錄下建立 docker-compose.yml 檔案。

  - 定義 db (PostgreSQL) 和 redis 兩個服務。

  - 關鍵注意點 (Port 衝突): 由於開發者本機已安裝了監聽 5433 port 的 PostgreSQL，我們將 Docker 容器的 port 映射修改為 5434:5432，將本機的 5434 port 轉發至容器內部的 5432 port，成功避開衝突。

3.2. ORM 與資料庫遷移 (SQLAlchemy & Alembic)

- 技術選型:

  - SQLAlchemy: 作為 Python 的 ORM (物件關聯對應) 工具，讓我們可以用 Python 類別來定義和操作資料庫資料表。

  - Alembic: SQLAlchemy 的官方資料庫遷移工具，用於管理資料庫結構 (Schema) 的版本變更。

- 工作流程:

  - 定義模型: 在 backend/app/models/stock.py 中，使用 SQLAlchemy 的 Declarative Mapping 定義了 Stock 和 StockDailyData 兩個 Python 類別，對應到資料庫中的資料表。模型中已包含 stock_name 和新增的 shares_outstanding 欄位。

  - 配置 Alembic: 初始化 Alembic (alembic init) 後，修改 alembic.ini 以指向正確的資料庫 URL (包含 5434 port)，並修改 alembic/env.py 以引用我們定義的模型 Base。

  - 生成遷移腳本: 執行 poetry run alembic revision --autogenerate -m "..."。Alembic 會自動比較 Python 模型與資料庫的當前狀態，並生成一個包含差異變更（如 CREATE TABLE 或 ADD COLUMN）的 Python 腳本。

  - 應用遷移: 執行 poetry run alembic upgrade head。Alembic 會執行最新的遷移腳本，將變更真正地應用到資料庫上。

- 注意點: 這個「模型 -> 自動生成腳本 -> 應用」的流程是現代化資料庫管理的最佳實踐。它避免了手動編寫 SQL 來修改表結構的風險，並讓每一次變更都有版本記錄，可追溯、可回滾。

4. 後端 API 服務基礎 (FastAPI)

4.1. 框架與設計原則

- 框架選型: FastAPI。

- 優點:

  - 高性能: 基於 Starlette 和 Pydantic，效能接近 NodeJS 和 Go。

  - 開發效率: 透過 Python 的類型提示，可以自動生成互動式的 API 文件 (Swagger UI)，並進行嚴格的數據驗證。

  - 現代化: 原生支援 async/await 語法。

4.2. 初步實現

我們已經成功建立了第一個 API 端點，並完成了從 HTTP 請求到底層資料庫寫入的完整流程。

- API 結構:

  - Schemas (Pydantic): 在 backend/app/schemas/ 中定義 API 的數據傳輸物件 (DTO)，將 API 層與資料庫模型層解耦。

  - Models (SQLAlchemy): 在 backend/app/models/ 中定義資料庫的 ORM 模型。

  - API Routers: 在 backend/app/api/ 中按功能模組（如 stocks.py）組織 API 端點。

  - Database Session: 在 backend/app/database.py 中使用依賴注入 (Dependency Injection) 的方式 (Depends(get_db)) 來管理資料庫會話的生命週期，確保每個請求都有獨立的會話，並在結束後自動關閉。

- 關鍵注意點 (導入路徑):

  - 問題: 伺服器啟動時出現 ModuleNotFoundError。

  - 原因: Uvicorn 的 --reload 模式與 Python 的相對導入 (from ..models) 存在相容性問題。

  - 解決方案: 將專案中所有的相對導入修改為絕對導入 (例如，from app.models.stock import ...)。這使得導入路徑從專案的根 app 目錄開始，更加清晰且不易出錯。

- 已完成功能:

  - POST /api/v1/stocks/: 一個功能完整的 API 端點，可以接收 JSON 格式的股票數據，經過 Pydantic 驗證後，將其寫入到 PostgreSQL 資料庫的 stocks 資料表中。

  - 可以透過 http://127.0.0.1:8000/docs 進行互動式測試。