AI 驅動量化交易與分析平台 - 專案技術報告 V2.0

- 報告日期： 2025年8月16日

- 階段： 數據管道建置與核心 API 實現

1. 報告概述

本報告為專案第二階段的技術總結，記錄了從完成基礎設施設定到成功實現全自動化數據管道，並透過後端 API 提供穩定數據服務的完整過程。我們成功克服了外部數據源不穩定的挑戰，並建立了一條從數據獲取、儲存到 API 服務的端到端數據鏈路。目前，系統已具備堅實的數據基礎，為下一階段的量化分析與 AI/ML 整合做好了充分準備。

2. 數據管道實現 (Data Ingestion Pipeline)

這是本階段工作的核心成果。我們成功建立了一個獨立、高效且穩定的數據獲取服務。

2.1. 技術選型與演進

- 開發語言： Go。選擇 Go 是因為其出色的併發性能和低資源消耗，非常適合 I/O 密集型的網路數據抓取任務。

- 演進過程：

  - 初步嘗試 (piquette/finance-go): 我們最初嘗試使用社群維護的非官方 Yahoo Finance 函式庫。雖然成功編譯，但在運行時遭遇了 remote-error，原因是 Yahoo Finance 更改了其內部 API，導致函式庫失效。

  - 確定性方案 (Financial Modeling Prep): 這次經驗證實了我們在計畫書中的預判——依賴非官方數據源存在極高的不穩定性風險。我們果斷轉向使用提供官方 API 和穩定服務的 Financial Modeling Prep (FMP)。

  - 函式庫挑戰與最終方案 (spacecodewor/fmpcloud-go & Direct HTTP): 在整合 FMP 的 Go SDK (fmpcloud-go) 時，我們再次遇到了因文件與實際程式碼不符導致的編譯錯誤。為了徹底解決問題並確保程式的長期穩定性，我們採取了更底層、更可靠的直接 HTTP 請求方案。

2.2. Go 服務 (data-ingestion) 核心邏輯

- 最終實現 (services/data-ingestion/main.go):

  - 初始化: 程式啟動後，首先安全地連接到在 Docker 中運行的 PostgreSQL 資料庫。

  - 獲取公司基本面 (Profile): 程式遍歷一個預設的股票代碼列表 (如 AAPL, MSFT)。對於每支股票，它會呼叫 FMP 的 Company Profile API 端點，獲取公司名稱、交易所、市值等靜態數據。

  - 寫入 stocks 表: 獲取到的基本面數據透過 INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE 語句寫入 stocks 資料表。這個語法確保了如果股票已存在，其資訊會被更新，如果不存在，則會被新增。

  - 獲取歷史價格 (Historical Data): 接著，程式透過直接建構 URL 並發送標準 HTTP GET 請求的方式，呼叫 FMP 的 historical-price-full API 端點，獲取該股票過去多年的日 K 線數據。

  - 數據解碼 (JSON Unmarshal): 我們定義了與 API 回應匹配的 Go struct (FmpHistoricalResponse, FmpBar)，並使用 Go 的標準 encoding/json 函式庫將返回的 JSON 數據安全地解碼到這些結構體中。

  - 批次寫入 stock_daily_data 表: 程式遍歷解碼後的歷史數據列表，將每一天的 K 線數據透過 INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING 語句寫入 stock_daily_data 資料表。這確保了我們不會重複插入已存在的數據。

- 成果： 該服務成功運行，並將數萬條真實的歷史金融數據準確、高效地填充到了我們的資料庫中。

3. 後端核心 API 完善 (Backend API Service)

在數據成功入庫後，我們擴充了後端 API 的功能，使其能夠讀取並提供這些數據。

3.1. CRUD 模式與服務分層

- 引入 CRUD 層: 為了讓 API 路由的邏輯保持清晰，我們建立了 backend/app/crud/ 目錄。所有直接與 SQLAlchemy 和資料庫進行互動的查詢、新增等操作，都被封裝成獨立的函式（如 get_stock, get_stocks）並放置於此。

- 優點: 這種分層使得 API 端點本身只負責處理 HTTP 請求和回應，而將數據庫操作的複雜性委託給了 CRUD 層，大大提高了程式碼的可讀性和可維護性。

- 關鍵注意點 (__init__.py): 我們遇到了 AttributeError: module 'app.crud' has no attribute 'get_stock' 的問題。其原因是 Python 不會自動將子模組 (stock.py) 中的函式提升到父模組 (crud) 的命名空間。

  - 解決方案: 透過在 app/crud/__init__.py 檔案中明確地 from .stock import get_stock, ...，我們將需要暴露的函式匯入到 crud 模組的頂層，成功解決了此問題。

3.2. 已實現並驗證的 API 端點

我們已經成功開發並透過瀏覽器的 Swagger UI 驗證了以下三個核心 API 端點：

- POST /api/v1/stocks/

  - 功能: 新增一支股票的基本資料。

  - 驗證: 成功向資料庫寫入數據，並返回 201 Created 狀態碼。

- GET /api/v1/stocks/

  - 功能: 讀取資料庫中所有股票的列表，支援分頁。

  - 驗證: 成功返回了由 Go 服務寫入的股票列表 (AAPL, MSFT 等)，並收到了 200 OK 狀態碼。

- GET /api/v1/stocks/{ticker}

  - 功能: 根據股票代碼讀取單支股票的詳細資訊。

  - 驗證: 成功返回了指定股票的數據 (200 OK)，並在查詢不存在的股票時，正確地返回了 404 Not Found 錯誤。

4. 總結與後續步驟

當前專案狀態：

我們已經完成了一個健壯的、可運行的系統核心。數據可以自動流入，並可以透過一套功能完整的 API 進行存取。數據基礎已經完全穩固。

已完成的里程碑:

- 穩定的數據管道: 成功從依賴不穩定的非官方 API，轉向了穩定、可靠的官方 FMP API，並實現了數據的自動化填充。

- 完整的 CRUD API: 為核心的 stocks 實體提供了一套完整的新增和讀取 API。

- 端到端數據驗證: 成功驗證了從外部世界到使用者介面（透過 API 文件模擬）的完整數據鏈路是通暢的。